2024-12-17

**Modernisering av Tungelstavägen 19-37**

**Information om kommande arbeten**

Hej!

Här kommer lite övergripande information om kommande renoveringsarbeten.

Utvändiga arbeten fortsätter på innergården vid Tungelstavägen 31-37. Det är nu arbeten med dagvattnet som pågår.

Fasadställning kommer resas kring Tungelstavägen 37 under januari 2025, tak- och fasadarbetena startar preliminärt i slutet av januari 2025.
Under slutet av januari/början av februari reses fasadställning även runt Tungelstavägen 35 för att starta med tak- och fasadarbeten i slutet av februari.
De inledande arbetena består av att täcka fönster och fönsterdörrar.
Entreprenören kommer avisera när arbetena närmar sig.

De invändiga elarbetena är nu klara för Tungelstavägen 37 och fortsätter på Tungelstavägen 35 efter årsskiftet. Inledande arbeten har startat upp i källarna på Tungelstavägen 35.

Efter årsskiftet startar även relining och arbete med avloppen i husen. Tungelstavägen 37 är först ut även här och därefter Tungelstavägen 35.
Arbeten på Tungelstavägen 19-29 beräknas påbörjas i september 2025.

Vi återkommer med mer information närmare och entreprenören kommer att avisera inför kommande arbeten till respektive port/lägenhet.

Vi vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 **Vid frågor är du välkommen att kontakta:**

***Projektledare:*** *My Valldor Blücher 08-606 48 78 (telefontid 08.00 – 10.00)*

***E-post****: info@haningebostader.se*

***Kundtjänst telefontid mån-tors 9.00 - 11.45****: 08-606 89 00*

**Med vänlig hälsning,**

**Haninge Bostäder**